|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loyiha nomi / Название проекта / Project name | Investitsiya va kredit mablag'larining umumiy qiymati (mln.doll.) / Общая стоимость инвестиционных и кредитных средств / Total value of investment and credit funds | Loyiha boshidan o'zlashtirish /  С начала реализации проекта на / Mastering from the beginning | O'zlashtirish qoldiq qiymati / С начала реализации проекта остаток / Since the beginning of the project mastering | Reja O'zlashtirish / Ожид освоения / Plan mastering | Yanvar-fevral reja / Январь-февраль ожид / January-February plan | Yanvar- fevral  amalda / Январь-февраль / January-February | Yanvar- fevral % / Январь- февраль % / January- February % |
| Jami: / общий / total | 1186,78 | 329,2 | 843,83 | 211,2 | 9,18 | 9,42 | 103% |
| OTB va jayka hamkorligi ishtirokida "Amu-buxoro irrigatsiya tizimlarini qayta tiklash" / Реабилитация Аму-Бухарской ирригационной системы | 309,72 | 150,19 | 145,78 | 50,3 | 2,6 | 2,65 | 102% |
| Jahon banki ishtirokida “Janubiy Qoraqalpog'istonda suv resurslarini boshqarishni yaxshilash” / Улучшение управления водными ресурсами в Южном Каракалпакстане | 214,89 | 92,32 | 122,57 | 56,2 | 3,66 | 3,81 | 104% |
| Islom taraqqiyot banki ishtirokida “Surxondaryo viloyatida suv resurslarini boshqarishni yaxshilash (Xazarbog'-Oqqapchig'ay kanallari tizimini qayta tiklash)” / Улучшение управления водными ресурсами в Сурхандарьинской области (реконструкция системы каналов Хазарбаг-Аккапчигай) | 54,55 | 39,99 | 14,56 | 3,86 | 1,02 | 1,04 | 101% |
| Jahon banki ishtirokida “Farg'ona vodiysida suv resurslarini boshqarish. 2-bosqich” / Управление водными ресурсами в Ферганской области. Фаза-2 | 144,9 | 46,5 | 98,4 | 24,6 | 1,9 | 1,92 | 101% |
| Saudiya taraqqiyot jamg'armasi ishtirokida “Qarshi nasos stantsiyalari kaskadini kapital-qayta tiklash (faza- III)” / Капитально-восстановительный ремонт Каршинского каскада насосных станций (Фаза-III) | 43,2 | 02 | 43,0 | 1,3 | - | - | - |
| "299 ta nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish"/Модернизация 95 насосных станций | 201,72 | - | 201,72 | 30,0 | - | - | - |
| "235 ta nasos stansiyalarini modernizatsiya qilish"/Модернизация и реконструкция 235 насосных станций | 117,8 | - | 117,8 | 30,0 | - | - | - |
| Sardoba suv ombori to‘g‘onining o‘pirilishi natijasida zarar ko‘rgan irrigatsiya va yo‘l infratuzilmasini tiklash/Проект восстановления ирригационный и дорожной инфраструктуры пострадавшей от последствия разрушения плотины Сардобинского водохранилища | 100 | - | 100 | 15,0 | - | - | - |