Информация о проведенных работах в рамках инвестиционных проектов в сфере водного хозяйства в первом квартале 2023 года

На сегодняшний день общая кредитная стоимость инвестиционных фондов составляет 1282,4 млн. грн. реализуются 7 проектов на сумму долларов США.

Показатели реализации в январе-марте 2023 года:

В 2023 году согласно Инвестиционной программе будет выделено 125,3 млн долларов США внешних кредитов в рамках 7 проектов на общую сумму кредита 1282,4 млн долларов США.

Всего в первом квартале 2023 года планировалось выделить 9,8 млн долларов, фактически израсходовано 14,1 млн. долларов (144%), в результате реконструировано 159,5 км каналов и 186 гидротехнических сооружений в них, обводнено 203,3 км. области были выровнены лазером и построены 60 мостов.

I. Проект реабилитации ирригационных систем Аму-Бухара при участии Азиатского банка развития (АБР) и Японского агентства международного сотрудничества (JICA)

Основная цель проекта – улучшение водоснабжения 315 тыс.га земель (275,0 тыс.га в Бухарской области и 40,0 тыс.га в Навоийской области).

Территория проекта – районы Алат, Каган, Гиждуван, Шафиркан Бухарской области и г. Бухара, а также районы Кызыл-Тепа и Кармана Наваийской области.

Общая стоимость 406,29 миллион долларов США

В том числе:

Кредитные средства АБР – 216,75 миллион долларов США

Кредитные средства JICA – 108,97 миллион долларов США

На долю Республики Узбекистан приходится 80,56 миллион долларов США.

В результате проекта:

- будет построена новая насосная станция «Аму-Бухара-I»;

- будут реконструированы 4 насосные станции и установлены 60 новые насосные агрегаты взамен физически устаревших насосных агрегатов;

- в результате снижения годовых затрат на электроэнергию экономия будет составлять 5,56 млн. долларов США.

В 1 квартале 2023 года за счет кредитных средств установлено 3 насосных агрегата.

II. Проект «Улучшение управления водными ресурсами в Южном Каракалпакстане» при участии Всемирного банка

Основная цель проекта – улучшить управление водными ресурсами на 100 000 га орошаемых земель в районах Элликкалъа (33,2 тыс. га), Беруний (34 тыс. га) и Турткуль (32,8 тыс. га) Республики Каракалпакстан.

Территория проекта – районы Элликкалъа, Беруний и Турткуль.

Общая стоимость составляет 376,72 миллион долларов США.

В том числе:

Кредиты Всемирного банка – 214,9 миллион долларов США

На долю Республики Узбекистан приходится 161,8 миллион долларов США

В результате проекта:

- КПД канала увеличится с 49% на 60% и будет сэкономлено 269 млн м3 воды в год.

- будут остановлены 3 крупные насосные станции насосного управления Беруний (Достлик 16,2 м3/сек, Кильчинок 26,4 м3/сек и Найман-Бештом 22 м3/сек) и 20 средних и малых насосных станций, перекачивающих воду из Амударьи;

- Будет остановлено более 400 насосные станции за счет дополнительных АВП и хозяйств, в результате 6,9 млн. долларов США будут сэкономлены на электроэнергии и эксплуатационных расходах.

В первом квартале 2023 года реконструировано 152,5 км каналов, 160 гидротехнических сооружений, построено 60 мостов, с помощью лазера выровнено 203 га орошаемых площадей, размягчено 145 га котлованов.

III. «Управление водными ресурсами Ферганской долины. Фаза-II» при участии Всемирного банка

Основная цель проекта - улучшить водоснабжение 81 957 га орошаемых земель (26 594 га в Наманганской области, 36 000 га в Ферганской области и 19 363 га в Андижанской области).

Территория проекта – Наманганская, Ферганская и Андижанская область.

Общая стоимость 228,2,72 миллион долларов США

В том числе:

Кредиты Всемирного банка – 144,9 миллион долларов США

На долю Республики Узбекистан приходится 83,3 миллион долларов США

В результате проекта:

- Урожайность сельскохозяйственных культур увеличится на 20%;

- В управлении водными ресурсами предотвращается ущерб, который может быть нанесен соседними странами;

- В целях повышения эффективности использования водных ресурсов будут внедрены передовые технологии орошения.

- будет построено 243 новых вертикальных оросительных скважины;

- будут построены 2 новые насосные станции;

- будет реконструировано 11 насосных станций;

В первом квартале 2023 года за счет кредитов Всемирного банка реконструировано 6,98 км каналов и 26 гидротехнических сооружений.

IV. Проект «Капитальный ремонт и реабилитация каскадной насосной станции Карши (Фаза 3)» при участии Саудовского фонда развития и Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан

Основная цель проекта – улучшить водоснабжение на 392 000 га земель в Кашкадарьинской области и 10 000 га земель в Республике Туркменистан, всего 402 000 га.

Территория проекта – Кашкадарьинская область.

Общая стоимость составляет 105,3 миллион долларов США.

В том числе:

Средства СФР – 43,2 миллион долларов США.

Фонд Республики Узбекистан – 40,0 миллион долларов США.

Государственный бюджет составляет 22,1 миллион долларов США.

В результате проекта:

- ежегодная экономия на электроэнергии будет составлять 90 645 млн кВтч, достигается экономия 1,33 миллион долларов США государственных средств в год, для сельскохозяйственных предприятий будет создана условия для прибыли в размере 11,5 миллион долларов США, а в государственный бюджет поступит 2,7 миллион долларов США за счет налогов и других платежей.

За счет средств Саудовскоого Фонда для развития проведены тендеры на поставку 4-х насосных агрегатов, запасных частей к насосным станциям, специального оборудования для эксплуатирующей организации и запасных частей к землеройной технике, а также контракты на общую сумму 21,2 миллион долларов США были подписаны с победителями данных тендеров.

Согласно сетевому графику 2023 года, насосный агрегат первого квартала поставляется в рамках КМК/МКБ-01.

V. Модернизация 118 насосных станций в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях При участии Европейского банка реконструкции и развития с участием Европейского банка реконструкции и развития

Основной целю проекта является модернизация 118 насосных станций в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях (22,032 тыс. га в Андижане, 44,769 тыс. га в Намангане и 21,12 тыс. га в Фергане) с гарантированным водоснабжением в общей сложности 87 921 тыс. га сельскохозяйственных угодий;

Территория проекта – Андижанская, Наманганская и Ферганская области.

Общая стоимость составляет 247,5 млн. долларов США.

Включая:

Участие Европейского банка реконструкции и развития - 200 млн долларов США;

На долю Республики Узбекистан – 47,5 млн. долларов США.

В результате реализации проекта:

- 309 агрегатов, электрических и вспомогательных устройств на насосных станциях будут заменены на новые, а управление агрегатами автоматизировано;

- будут сэкономлены средства, потраченные на ремонт агрегатов насосных станций и покупку запчастей;

- КПД агрегатов повысится на 10-15%, а ежегодно будет экономиться 287,185 млн. кВт электроэнергии.

В 1 квартале 2023 года проведена оценка и согласование тендерных предложений по выбору консалтинговых компаний.

VI. Управление водными ресурсами в бассейне Аральского моря с учётом адаптации к изменениям климата в Республике Узбекистан с учетом адаптации климата

Основной целью проекта является улучшение водоснабжения 63 000 га в районе реализации проекта, в том числе: 44 100 га в Бухарской области, 18 600 га в Сурхандарьинской области.

Территория проекта будет реализована в Бухарской и Сурхандарьинской областях на первом этапе и в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области на втором этапе.

Общая стоимость составляет 194,9 млн долларов США.

Включая:

АБР – 150 млн. долларов США;

На долю Республики Узбекистан – 40,2 млн. грн. доллары США.

В результате реализации проекта:

Работы по восстановлению каналов – 48 км,

Восстановление гидротехнических сооружений – 282 ед.,

Строительство трубной оросительной сети – 2 855 га,

Установка системы автоматического управления (SCADA) – 86 ед.,

Внедрение технологии капельного орошения – 1000 га,

Планировочные работы с помощью лазера – 5,0 тыс. га.

В первом квартале 2023 года группа консультантов и подрядчиков работает над мобилизацией рабочих и служащих. Генподрядная организация заключила договор с проектным институтом АО «Озсувлойиха» на разработку рабочей документации по реконструкции каналов «Жондор» и «Бабатаг». Сейчас начаты проектно-изыскательские работы.

Также рабочие кабинеты для группы реализации проекта были выделены из зданий Аму-Бухарского бассейнового управления ирригационных систем Бухарской области и Аму-Зангского управления ирригационных систем Сурхандарьинской области.